### Expediente nº: C01/004/2007

Objeto de la Contratación: Reforma y ampliación en el C.E.P. Zipiriñe de Sopelana (Bizkaia)

Tarea: Carátula  del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares

Procedimiento: Contratación de obras por procedimiento Abierto y la forma de adjudicación de Concurso

1.-	OBJETO DEL CONTRATO: Reforma y ampliación en el C.E.P. Zipiriñe de Sopelana (Bizkaia)

1.1. Expresión de la codificación correspondiente de la nomenclatura de la clasificación nacional de productos por actividades (CPA-2002): 45211

1.2 Número de referencia de la C.P.V (recomendación de la Comisión Europea de 30 de julio de 1996)

|  | Nomenclatura principal | Nomenclatura complementaria |
| --- | --- | --- |

Objeto

Principal

45000000-7

Objetos

Adicionales

1.3 Expresión de los documentos del proyecto que revisten carácter contractual: El Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, junto con ju Carátula, programa de trabajo y todos los documentos que comprende el proyecto de obra a que se refiere 124.1 TRLCAP, salvo la memoria que únicamente tendrá el carácter contractual en lo referente a la descripción de los materiales básicos de las unidades de obra.

1.4 Necesidades administrativas a satisfacer: Reforma y ampliación

2.-	LOTES:

  - Existencia de lotes: No procede la división en lotes.

  - Posibilidad de adjudicar el contrato por lotes:

3.-	ÓRGANO DE CONTRATACIÓN: Viceconsejero de Administración y Servicios, en virtud de la competencia que le viene atribuida por el Decreto 222/2001, de 16 de octubre, por el que se aprueba la estructura orgánica del Departamento de Educación, Universidades e Investigación.

4.-	NÚMERO DE EXPEDIENTE: C01/004/2007

5.-	FORMA DE ADJUDICACIÓN: Concurso

6.-	PRESUPUESTO DEL CONTRATO : Cuatro millones trescientos diecisiete mil noventa y uno euros con cincuenta y seis céntimos. (4.317.091,56 €)

7.-	ANUALIDADES:

| 2007 | 67.091,56 € |
| --- | --- |
| 2008 | 2.750.000 € |
| 2009 | 1.500.000 € |

8.-	CONSIGNACIÓN PRESUPUESTARIA:  07.0.1.08.01.0101.3.641.81.42210.002.Q

9.-	PLAZO DE EJECUCIÓN: Se establece un plazo de 20 meses, a contar desde el día siguiente a la firma del acta de comprobación de replanteo.

10.-	PLAZOS DE CUMPLIMIENTO PARCIAL: No se contempla

11.-	PLAZO PARA LA COMPROBACION DEL REPLANTEO: Un mes desde la formalización del contrato.

12.-	REVISIÓN DE PRECIOS: No procede la revisión de los precios de este contrato, de conformidad con lo previsto en el artículo 104 del Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

  - Indice o formula de carácter oficial aplicable:

  - Método o sistema para su aplicación:

13.-	LUGAR DONDE SE PUEDE EXAMINAR EL PROYECTO Y DEMÁS DOCUMENTACIÓN DE INTERÉS:

Comisión Central de Contratación

Dirección de Patrimonio y Contratación

Planta baja del Edificio Sede del Gobierno Vasco

c/ Donostia-San Sebastián Lakua  01010 Vitoria-Gasteiz ( Alava) España

Tfno: 945018931

Fax: 945019018

E_mail: www.contratacion.info

Pag_Web: www.contratacion.info

14.-	LUGAR DE PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS:

Comisión Central de Contratación

Dirección de Patrimonio y Contratación

Departamento de Hacienda y Administración Pública

Planta baja del Edificio Sede del Gobierno Vasco

c/ Donostia-San Sebastián 1 Lakua

01010 Vitoria-Gasteiz

Alava

Teléfono: 945018931

Fax: 945019018

E_Mail:www.contratacion.info

Pag_Web:www.contratacion.info

14.1 POSIBILIDAD DE ANUNCIAR A TRAVÉS DEL CORREO ELECTRÓNICO EL ENVÍO DE LA OFERTA POR CORREO POSTAL: Si

15.-	GARANTÍA PROVISIONAL: Ochenta y seis mil trescientos cuarenta y uno euros con ochenta y tres céntimos. (86.341,83 €)

16.-	GARANTÍA DEFINITIVA: Se estable una garantía definitiva del 4 % del importe de adjudicación.

17.-	GARANTÍA COMPLEMENTARIA: No se contempla

17.1.- Supuesto del artículo 36.3 del Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas:

17.2.- Supuesto del artículo 36.5 del Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas:

18.-	CLASIFICACIÓN O CONDICIONES DE SOLVENCIA ECONOMICA, FINANCIERA Y TECNICA:

- Solvencia económica y financiera Los empresarios no españoles nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea deberán acreditar su solvencia económica y financiera mediante una Declaración relativa a la cifra de negocios global y de las obras realizadas por la empresa en el curso de los tres últimos ejercicios con un mínimo anual de 4.300.000 euros (tres millones de euros).

- Solvencia técnica: Los empresarios no españoles nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea mediante la Relación que contenga las obras ejecutadas en los tres últimos años similares a la que constituye objeto del presente contrato, tanto en lo que se refiere a sus características como a su presupuesto, incluyendo importe, fechas y beneficiarios públicos o privados de las mismas. Todo ello mediante la cumplimientación de la docu-mentación que se señala en el Anexo II del P.C.A.P.

| Grupo: C) | Subgrupo: 2 | Categoría: f) |
| --- | --- | --- |

/

19.-	PORCENTAJE MÁXIMO DE SUBCONTRATACIÓN: De acuerdo con el artículo 115 del Real Decreto Legislativo 2/2000 de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

20.-PENALIDADES DISTINTAS A LAS ENUMERADAS EN EL ARTÍCULO 95.3 DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 2/2000 DE 16 DE JUNIO, POR EL QUE SE APRUEBA EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY DE CONTRATOS DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: No se  contempla.

21.-	PLAZO DE RECEPCIÓN Y DE GARANTÍA DE LA OBRA:

21.1 Plazo de Recepción: El plazo de recepción de la obra será de un mes.

#### 21.2 Plazo Garantía: El plazo de garantía será el ofertado por la empresa adjudicataria, sin que, en ningún caso, sea inferior a un año (1año), contado a partir de la fecha de la recepción de la obra.

22.-	TRAMITACIÓN URGENTE: Este expediente es de tramitación ordinaria

23.-	EN EL SUPUESTO DE QUE LA FORMA DE ADJUDICACIÓN SEA EL CONCURSO

23.1.-CRITERIOS OBJETIVOS QUE HAN DE SERVIR DE BASE PARA LA ADJUDICACIÓN RELACIONADOS POR ORDEN DECRECIENTE DE IMPORTANCIA Y POR LA PONDERACIÓN QUE SE LES ATRIBUYE:

1. Oferta económica (ponderación del 60%):

Puntuación máxima:60,00

60 puntos para la oferta más económica. Para el resto de las ofertas comprendidas entre la base de licitación y la oferta más económica, la siguiente formulación: P= 60-Δ% Siendo, P : puntos valorados. Δ% : el incremento en porcentaje al tanto por ciento de la oferta analizada sobre la oferta más económica, redondeada al primer decimal, Oferta analizada - Oferta más económica Δ % = ---------------------------------------------- * 100 Oferta más económica

2. Coherencia del Plan de obra (ponderación del 30%)

Puntuación máxima:30,00

Plan viable sin acumulación de tareas críticas, con análisis detallado y correctas relaciones de precedencia_____________ hasta 30 puntos Plan viable con alguna acumulación de tareas, falta de detalle o disfunciones en las relaciones de precedencia______hasta 15 puntos Plan inviable o sin documentar_______________________ 0 puntos ·

3. Plazos de garantía de la empresa principal (ponderación del 10%)

Puntuación máxima:10,00

1 punto por cada 3 meses ampliados hasta un máximo de 10 puntos Sin aumento plazo y/o sin compromiso ______________ 0 puntos ·

23.2.- EN SU CASO, FASE DE VALORACIÓN DE LAS PROPOSICIONES EN QUE OPERARÁN Y UMBRAL MÍNIMO DE PUNTUACIÓN EXIGIDA.

23.3.-LIMITES QUE PERMITEN APRECIAR EL CARÁCTER DESPROPORCIONADO O TEMERARIO DE LAS BAJAS EN CUANTO AL PRECIO: No se contempla.

23.4.-EN SU CASO, CRITERIOS OBJETIVOS EN FUNCIÓN DE LOS CUALES SE APRECIARÁ EL CARACTER DESPROPORCIONADO O TEMERARIO DE LAS BAJA RESPECTO A OTROS CRITERIOS QUE NO SEAN EL PRECIO: Criterios objetivos: Se considerarán, en principio, desproporcionadas o temerarias las ofertas que se encuentren en los siguientes supuestos:

1.- Cuando, concurriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto base de licitación en más de 25 unidades porcentuales.

2.- Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en más de 20 unidades porcentuales a la otra oferta.

3.- Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se excluirá para el cómputo de dicha media la oferta de cuantía más elevada cuando sea superior en más de 10 unidades porcentuales a dicha media. En cualquier caso, se considerará desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

4.- Cuando concurran cuatro o más licitadores, las que sean inferiores en más de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en más de 10 unidades porcentuales, se procederá al cálculo de una nueva media sólo con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el número de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculará sobre las tres ofertas de menor cuantía.

5.- Para la valoración de las ofertas como desproporcionadas, la mesa de contratación podrá considerar la relación entre la solvencia de la empresa y la oferta presentada.

.

23.5.-SE OTORGA PREFERENCIA EN LA ADJUDICACIÓN RESPECTO A LAS EMPRESAS QUE TENGAN EN SU PLANTILLA MINUSVÁLIDOS: No

24.-	DOCUMENTACIÓN QUE DEBE PRESENTAR EL LICITADOR JUNTO CON LA PROPOSICIÓN ECONÓMICA EN EL SOBRE "A" AL EFECTO DE ACREDITAR QUE CUMPLE CON LOS CRITERIOS QUE HAN DE SERVIR DE BASE PARA LA ADJUDICACIÓN: - PLAZO DE GARANTIA: Se deberá hacer constar en la proposición económica (Anexo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares) el plazo de garantía adicional a la establecida como obligatoria en el punto 21.2 de la presente carátula.

- COHERENCIA DEL PLAN: Análisis de la obra con programa tiempos-costos desarrollado por tareas, red de precedencias y camino crítico, así como recursos y rendimientos.

25.-	EN EL SUPUESTO DE QUE LA FORMA DE ADJUDICACIÓN SEA LA SUBASTA, POSIBILIDAD DE REDUCIR EN UN TERCIO LOS PORCENTAJES DEL ARTÍCULO 85 DEL R.G.L.C.A.P.

26.-	VARIANTES O ALTERNATIVAS QUE PUEDE PRESENTAR EL LICITADOR EN EL SOBRE "A" AL OBJETO DE MEJORAR LA DEFINICIÓN DE LA PRESTACIÓN APROBADA POR LA ADMINISTRACIÓN: No se admite la presentación de variantes o alternativas.

27.- COSTE DE LOS ENSAYOS Y ANALISIS DE LOS MATERIALES Y UNIDADES DE OBRA ORDENADOS POR LA DIRECCIÓN: Por  cuenta del adjudicatario.

28.-SUPUESTOS EN QUE EN SU CASO, LOS INCUMPLIMIENTOS DE CARÁCTER PARCIAL SERÁN CAUSA DE RESOLUCIÓN DEL CONTRATO: No se contempla.

29.-ESTIPULACIONES CONTRARIAS AL PLIEGO DE CLÁUSULAS ADMINISTRATIVAS GENERALES INCLUIDAS COMO CONSECUENCIA DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 50 DE LA L.C.A.P: No

30.- IMPORTE DE LOS GASTOS DE PUBLICIDAD: Trescientos ochenta y tres euros con cinco céntimos. (383,05 € ), serán a cargo del adjudicatario.

31.- DERECHOS Y OBLIGACIONES ESPECÍFICOS DEL CONTRATO:

Este contrato se halla sujeto al régimen de doble oficialidad lingüística establecido por el Estatuto de Autonomía del País Vasco en su artículo 6º y desarrollado por la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización de uso del euskera, y por la normativa que la desarrolla. El uso de ambas lenguas oficiales constituye una condición de ejecución del contrato y de su incumplimiento se derivan las consecuencias previstas con carácter general para el incumplimiento de cualquiera de las cláusulas de este contrato.